3D-реконструкция лица по 1-3 фото: проектный отчет

docs/report.md

## 1. Цель и контекст проекта

Цель проекта — построить воспроизводимый пайплайн, который по 1-3 фотографиям со

смартфона формирует web-ready 3D-модель головы: стабильный mesh, управляемую

топологию, корректную UV-текстуру, набор масок/карт материала и удобный

браузерный preview для быстрой проверки результата.

Ключевое ограничение входа — малое число изображений. Это сразу отсеивает

классическую фотограмметрию как основной путь: ей обычно нужно больше ракурсов,

более контролируемая съемка, стабильное освещение и неизменное выражение лица.

С другой стороны, полностью генеративные методы могут достраивать недостающие

части головы, но несут риск потери идентичности. Поэтому наиболее практичная

стратегия для проекта — гибридная: использовать параметрическую модель лица как

канонический каркас, а нейросетевые и texture-authoring инструменты подключать

для реконструкции формы, детализации, текстур и масок.

Проект развивается вокруг связки:

input photos
  -> quality gate
  -> face detection and alignment
  -> DECA/FLAME reconstruction
  -> semantic masks and UV texture baking
  -> material maps
  -> GLB export
  -> Three.js QA

Главный инженерный приоритет — не максимальная плотность сетки сама по себе, а

согласованность геометрии, UV-развертки, текстур, масок и материала. Именно эта

согласованность определяет, будет ли результат пригоден для реального просмотра,

дальнейшей обработки и интеграции в браузерную 3D-среду.

## 2. Классы методов и их применимость

### 2.1. 3D Morphable Models и FLAME

3D Morphable Models описывают лицо через параметры формы, выражения и позы.

FLAME — один из самых полезных представителей этого подхода: он дает стабильную

топологию головы, управляемые expression/pose параметры и предсказуемый mesh.

Сильная сторона FLAME — не фотореализм из коробки, а инженерная управляемость.

Если проекту нужен один канонический mesh, который можно анимировать, сравнивать

между ракурсами, экспортировать в GLB и использовать как основу для texture

baking, FLAME хорошо подходит как базовый слой.

Ограничение FLAME состоит в том, что сама модель не решает задачу

персонализированной текстуры, волос, кожи, пор, аксессуаров и сложных

окклюзий. Эти элементы должны появляться на следующих этапах: через DECA,

semantic masks, UV-проекцию, texture cleanup и material maps.

### 2.2. DECA и EMOCA

DECA восстанавливает параметры лица, позу, выражение, освещение, альбедо и

детальные смещения по одному изображению. Это делает его удобным baseline для

быстрого image-to-mesh результата. Важная особенность DECA — разделение

coarse-формы и detail/displacement слоя. На практике это позволяет получить

легкий базовый mesh и отдельно использовать карты деталей для normal/bump или

dense export.

EMOCA развивает идею DECA с акцентом на эмоциональные выражения и более

устойчивую мимику. Для проекта EMOCA логично рассматривать не как замену всего

пайплайна, а как альтернативный initializer или ветку для случаев, где выражение

лица сильно влияет на результат.

### 2.3. MICA и метрическая форма

MICA полезна там, где важна не просто визуально похожая форма, а более

метрически корректный identity shape. Для multi-view сценария MICA можно

использовать как дополнительную стабилизацию формы: фронтальный и профильные

кадры могут давать разные оценки, а общий identity shape должен быть один.

### 2.4. Фотограмметрия, NeRF и 3D Gaussian Splatting

Фотограмметрия и SfM/MVS дают сильный результат при большом наборе кадров, но

плохо совпадают с ограничением 1-3 фото. NeRF и 3D Gaussian Splatting сильны в

novel-view rendering и фотореалистичности, но не всегда дают чистый mesh со

стабильной топологией. Для лица, которое нужно экспортировать, проверять,

маскировать и использовать в browser/WebGL pipeline, они скорее являются

R&D-направлением вокруг baseline, а не первым слоем архитектуры.

### 2.5. ComfyUI, segmentation и DCC-инструменты

ComfyUI, SAM/BiSeNet-style segmentation, depth/normal estimation, Blender,

Krita, GIMP, ArmorPaint и похожие инструменты важны как production control

layer. Они не отменяют DECA/FLAME, а усиливают pipeline вокруг них:

выделяют кожу, волосы, шею, уши, губы, глаза и силуэт;

помогают строить alpha/ID masks;

улучшают texture cleanup;

позволяют переносить детали в normal/height/roughness/cavity maps;

дают ручной или semi-manual контроль там, где нейросеть ошибается.

## 3. Выбранная стратегия

Рациональная стратегия для проекта — держать FLAME/DECA как канонический слой

геометрии и постепенно строить вокруг него texture/mask pipeline.

Базовый контур:

1-3 photos
  -> quality gate
  -> face/head segmentation
  -> DECA/EMOCA/MICA initialization
  -> shared FLAME identity fitting
  -> UV texture baking
  -> mask/material map generation
  -> GLB export
  -> browser QA

Такой подход дает несколько практических преимуществ:

стабильная топология остается контролируемой;

можно сравнивать coarse/detail варианты без смены всей архитектуры;

текстуры и маски становятся отдельными проверяемыми артефактами;

browser viewer используется как QA-инструмент, а не только как витрина;

можно добавлять новые модели и segmentation-ветки без переписывания всего

проекта.

## 4. Практический baseline проекта

В проекте уже реализован рабочий контур:

Python CLI для генерации и реконструкции мешей;

standalone Flame2023Decoder на PyTorch;

DECA GPU path с CUDA и standard rasterizer;

экспорт OBJ/GLB/PLY;

mesh diagnostics для bounds, connected components, degenerate faces и UV;

Three.js viewer с переключением ассетов, wireframe и скачиванием GLB;

документация по архитектуре, DECA/FLAME интеграции и multi-view выводам;

тесты на декодер, экспорт, diagnostics и CLI.

В viewer сейчас сравниваются несколько типов ассетов:

DECA result — coarse 5k mesh из трех проекций;

DECA baked detail — тот же легкий mesh с baked normal/bump maps;

DECA detail — плотная DECA detail-геометрия;

FLAME textured / FLAME mask / FLAME neutral — стабильный FLAME baseline;

FLAME detail textured / FLAME detail — subdivided FLAME topology.

Эта практическая часть важна не только как демонстрация работы кода. Она

позволила увидеть реальные ограничения: где текстура темнеет из-за материала,

где dense mesh раскрывает артефакты, где UV-пространства не совпадают, а где

лучше оставить легкую геометрию и переносить детали в карты материала.

## 5. Выводы после экспериментов

### 5.1. Больше полигонов не равно лучше

Плотная сетка показывает микрорельеф и форму лучше, но одновременно раскрывает

ошибки генерации, UV-швы, размытие и рассинхрон текстуры. Coarse mesh на

5k-10k вершин часто выглядит чище, потому что сглаживает артефакты. Это не

значит, что dense mesh не нужен; это значит, что он отвечает на другой вопрос.

Coarse mesh полезен для:

real-time preview;

быстрой загрузки в браузере;

стабильного сравнения формы;

переноса микродеталей в normal/detail normal/height maps.

Dense mesh полезен для:

анализа displacement;

проверки микрогеометрии;

offline export;

сравнения того, что именно восстанавливает DECA detail branch.

Практический компромисс для real-time:

coarse mesh + baseColor/albedo + normal map + optional height/bump map

Этот подход ближе к игровому и production-пайплайну, где детализация лица редко

хранится только в геометрии.

### 5.2. Маски нужно вести через 2D/UV pipeline

Эксперимент DECA + FLAME mask, где FLAME texture-space mask запекалась прямо в

vertex colors DECA mesh, удален из демо. Он показал рассинхрон пространств:

маска визуально плывет по лицу, потому что FLAME UV/texture assumptions нельзя

механически перенести на DECA preview geometry.

Правильное направление:

semantic image masks
  -> visibility-aware projection
  -> target UV texture
  -> material maps on the selected mesh

Если маска создана в FLAME UV, а целевой ассет использует другой UV layout,

нужен явный texture bake/remap в целевое UV-пространство. Простое увеличение

числа faces или перенос цвета в вершины не решает проблему. Вершины дают только

грубую интерполяцию по треугольникам, а для лица нужны 2D-карты: skin, lips,

eyes, eyelids, ears, neck, hairline, beard/stubble, cavity, roughness, SSS и

другие зоны.

### 5.3. Multi-view — это не склейка мешей

DECA на трех проекциях дает три независимые оценки параметров. Все они

раскладываются в FLAME-подобную топологию, поэтому геометрию не нужно

склеивать вручную. Нужно решать совместную оптимизацию:

shared identity shape;

per-view camera, pose, expression, lighting;

visibility masks;

landmark, photometric и silhouette losses;

UV texture fusion с весами по видимости и углу обзора.

Минимальный полезный multi-view pipeline:

images[3]
  -> DECA encode per image
  -> robust mean / optimization for shared identity shape
  -> per-view pose/camera/expression/light
  -> semantic masks and visibility
  -> UV texture fusion
  -> one canonical mesh

Ручная склейка мешей создала бы швы, двойные поверхности и разные локальные

искажения. Параметрическое согласование сохраняет чистую топологию.

## 6. Риски и контроль качества

Главный риск проекта — domain gap между обучающими данными моделей и реальными

фото пользователя. На практике ошибки появляются из-за:

бокового или контрового света;

профиля вместо фронтального кадра;

сильной мимики;

очков, волос, головных уборов и других окклюзий;

JPEG-артефактов, motion blur и низкого разрешения;

несоответствия демографии и условий съемки обучающим наборам;

несовместимых версий FLAME/DECA assets;

неправильного UV layout или перепутанного channel order текстуры.

Для контроля качества нужен не один итоговый скриншот, а набор проверок:

| Уровень | Что проверять | Практический сигнал |
| --- | --- | --- |
| Input QA | резкость, экспозиция, размер лица, поза | просить переснять фото до инференса |
| Geometry | bounds, topology, degenerate faces | diagnostics перед экспортом |
| Identity | стабильность shape между ракурсами | shared shape consistency |
| Texture | UV seams, channel order, projection drift | отдельный texture preview |
| Masks | semantic zones, hair/skin/neck edges | 2D QA + UV QA |
| Material | roughness, normals, bump, SSS | browser/DCC preview |
| Export | GLB/OBJ загрузка, scale, normals | Three.js smoke-test |

## 7. Лицензированные ассеты и воспроизводимость

Репозиторий не должен распространять закрытые или лицензируемые model assets.

После клонирования можно запускать тесты, mock-режим, читать документацию и

открывать подготовленный viewer, но полноценную генерацию с нуля нельзя

воспроизвести без самостоятельной загрузки моделей.

Для практического запуска нужны:

DECA checkpoint deca_model.tar;

FLAME2020 generic_model.pkl для DECA;

FLAME2023 / FLAME2023 Open .pkl для standalone generation;

FLAME_texture.npz;

сопутствующие UV, mask, landmark и template assets.

Все эти файлы нужно получать из официальных источников после регистрации,

принятия лицензий и соблюдения правил использования. Это важная часть

инженерной воспроизводимости: код может быть открыт, но данные и модели имеют

собственные юридические ограничения.

## 8. Роль дополнительных исследований

В документацию добавлены два практических исследования:

docs/research/08-comfyui-masks-meshes.md — как использовать ComfyUI,

segmentation, depth/normal estimation, image-to-3D ветки и ручную чистку масок

вокруг DECA/FLAME.

docs/research/09-game-face-textures-masks.md — как игровые пайплайны строят

лицо через набор PBR-карт: base color, normal/detail normal, roughness,

cavity/AO, SSS, ID masks, wrinkle maps и channel packing.

Оба документа усиливают главный вывод: качество финальной головы зависит от

системы карт и масок, а не только от нейросетевой реконструкции меша. В игровой

и real-time среде лицо почти всегда является суммой нескольких карт материала,

а не одной “текстуры лица”.

## 9. Roadmap

Ближайшие задачи:

Реализовать явный UV texture/mask bake в целевую развертку выбранного mesh.

Добавить semantic face parsing для кожи, губ, глаз, век, ушей, волос, шеи и

силуэта.

Проверить multi-view texture fusion через visibility/angle weights.

Разделить viewer-режимы: geometry, texture, normal, mask, wireframe.

Продолжить сравнение coarse/detail вариантов как разных режимов качества.

Подготовить API-слой для загрузки фото и серверного инференса.

Добавить DCC-oriented export для Blender/ArmorPaint cleanup.

Среднесрочное направление:

использовать DECA/EMOCA/MICA как initialization/fitting ветки;

строить shared identity shape для 2-3 ракурсов;

использовать ComfyUI/segmentation для подготовки масок;

переносить детали в material maps;

проверять результат в browser viewer и DCC-инструментах.

## 10. Итог

Проект уже прошел путь от обзорного исследования к работающему DECA/FLAME

прототипу с WebGL-проверкой. Практическая часть не заменяет исследовательский

отчет, а усиливает его: она показывает, какие выводы остаются верными при

реальном экспорте GLB, просмотре в Three.js и сравнении coarse/detail вариантов.

Главный вывод последних экспериментов: дальнейшее качество будет расти не от

хаотичного увеличения полигонов, а от согласованного texture/mask pipeline в

правильном UV-пространстве. Следующий сильный шаг — перейти от vertex-color и

разовых визуальных проб к полноценному 2D/UV baking workflow, где маски,

текстуры и material maps становятся такими же важными артефактами, как сам

mesh.